«Электронный журнал группы»

1. Постановка задачи

Разработать программное обеспечение «Электронный журнал группы» для автоматизации учёта студентов, оценок и посещаемости занятий. Программа должна позволять хранить информацию о студентах, учебных предметах, преподавателях, оценках и пропусках занятий. Это позволит упростить работу преподавателей и ускорить получение информации об успеваемости группы.

2. Платформа реализации

СУБД: MySQL.

Среда разработки: MySQL Workbench.

Тип системы: информационная система для учёта успеваемости студентов.

3. Основные компоненты системы

| Компонент | Назначение |
| --- | --- |
| Студенты | Хранение ФИО и данных учащихся. |
| Учебные группы | Учёт групп и курсов. |
| Преподаватели | Хранение информации о преподавателях. |
| Предметы | Учёт учебных дисциплин. |
| Оценки | Выставление и просмотр оценок. |
| Посещаемость | Учёт пропусков и опозданий. |
| Отчёты | Расчёт среднего балла и количества пропусков. |

4. Этапы и сроки выполнения

| Этап работы | Срок |
| --- | --- |
| Анализ требований и постановка задачи | 1 день |
| Проектирование структуры базы данных | 1 день |
| Разработка основных компонентов системы | 2 дня |
| Заполнение тестовыми данными | 1 день |
| Проверка работы и исправление ошибок | 1 день |
| Итого | 6 рабочих дней |

5. Схема работы системы

Пользователь системы (преподаватель или сотрудник).

Электронный журнал — просмотр и изменение данных.

База данных MySQL — хранение студентов, предметов, оценок и посещаемости.

Результаты — журнал оценок, средний балл и сведения о пропусках.

6. Ожидаемый результат

В результате разработки будет спроектирована система электронного журнала группы на базе MySQL, предназначенная для хранения данных студентов, учёта успеваемости и посещаемости, а также формирования отчётов. Система позволит уменьшить количество ошибок при ведении журнала и упростить получение информации об успеваемости учащихся.